⚔️  MMO Server Migration

Node.js + Express  →  Go

Guía completa para agente de IA

| 🖥 Railway | 🗄 Supabase | 🌐 GitHub Pages | 🎮 Diablo 2 MMO |
| --- | --- | --- | --- |

# 🍎 Contexto del proyecto

Este documento es la tarea completa para migrar el servidor de un MMO estilo Diablo 2 de Node.js/Express a Go. El frontend en JavaScript (GitHub Pages) y la base de datos en Supabase NO se tocan. Solo se migra el servidor en Railway.

| Stack actual 🔴 Node.js + Express en Railway 🔴 Supabase (PostgreSQL) 🔴 Frontend JS en GitHub Pages 🔴 Estado del juego sin definir | Stack objetivo 🟢 Go + Fiber en Railway (mismo server) 🟢 Supabase con driver pgx (sin cambios DB) 🟢 Frontend JS intacto (0 cambios) 🟢 Redis para estado en memoria |
| --- | --- |

## 🐛 Bugs críticos a resolver

🔴 BUG 1 — Desincronización de dungeons Cada cliente genera su propia dungeon aleatoria. Como la seed no viene del servidor, dos jugadores en la misma instancia ven mapas completamente distintos y no se pueden ver entre sí.

🔴 BUG 2 — Hechizos no visibles entre jugadores Los eventos de hechizos y acciones de combate no se transmiten (broadcast) a todos los clientes en la misma zona. Cada cliente solo ve sus propias acciones.

🟢 Causa raíz de ambos bugs El servidor no es autoritativo. El estado del juego vive en el cliente. La solución: el servidor genera las dungeons, distribuye la seed, y hace broadcast de TODOS los eventos a TODOS los jugadores de la zona.

# 🍎 Arquitectura objetivo

La arquitectura se divide en tres capas: cliente (sin cambios), servidor Go en Railway, y persistencia (Supabase + Redis).

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| 🌐 Cliente | JavaScript en GitHub Pages | Renderiza — NO cambia nada |
| ⚙️ Game Server | Go + Fiber + gorilla/websocket | Tick rate, zonas, IA, broadcast |
| 📡 WebSocket Hub | gorilla/websocket en Go | Un hub por zona — 30 ticks/seg |
| 🧠 Zone Manager | Goroutines nativas de Go | Una goroutine por zona activa |
| 🔴 Redis | go-redis en Railway | Estado en memoria — posiciones, seeds |
| 🗄 Supabase | pgx v5 (sin cambios al schema) | Personajes, items, progreso |
| 🤖 IA Engine | A* implementado en Go | Pathfinding, aggro, patrones |

# 🍎 FASE 1 — Análisis previo (OBLIGATORIO)

⚠️ No escribas Go hasta completar este análisis Antes de migrar cualquier código, el agente DEBE leer y documentar todo el servidor Express actual. Sin este paso, se perderán rutas, eventos WebSocket y lógica de negocio.

## 1.1 — Leer el código Express actual

Generar un documento interno con:

- Lista de TODAS las rutas HTTP (método, path, qué hace exactamente)

- Lista de TODOS los eventos WebSocket emitidos por el servidor

- Lista de TODOS los eventos WebSocket que escucha el servidor del cliente

- Cómo se genera la dungeon actualmente (¿cliente, servidor, o seed?)

- Qué datos del jugador se guardan en memoria vs en Supabase

- Qué tablas existen en Supabase y su estructura (columnas y tipos)

- Qué middlewares usa Express (auth, cors, rate limit, etc.)

## 1.2 — Estructura de carpetas del proyecto Go

/server main.go # Punto de entrada /config config.go # Variables de entorno (.env) /db postgres.go # Pool de conexiones pgx a Supabase redis.go # Conexión Redis para estado en memoria /api router.go # Registro de rutas Fiber player.go # Handlers HTTP del jugador auth.go # Handlers de autenticación /game hub.go # WebSocket hub central (todas las zonas) client.go # Conexión individual de cada jugador zone.go # Goroutine por zona con game loop zone_manager.go # Crea y destruye zonas activas dungeon.go # Generación determinista por seed ai.go # Pathfinding A* y comportamiento enemigos combat.go # Lógica de combate, daño y hechizos state.go # Estado del mundo por zona /models player.go # Struct Player enemy.go # Struct Enemy item.go # Struct Item y Loot spell.go # Struct Spell y SpellEffect dungeon.go # Struct DungeonLayout y DungeonSeed /broadcast events.go # Tipos de eventos WebSocket (structs JSON)

# 🍎 FASE 2 — Corrección de bugs de sincronización

## 2.1 — FIX: Dungeons sincronizadas (BUG CRÍTICO)

🔑 Principio clave El servidor genera la seed UNA sola vez por instancia de dungeon. Todos los clientes que entren a esa instancia reciben la misma seed y generan el mismo mapa localmente. El servidor es la fuente de verdad.

Implementar en game/dungeon.go:

type DungeonSeed struct { ZoneID string `json:"zone_id"` Seed int64 `json:"seed"` Level int `json:"level"` CreatedAt time.Time `json:"created_at"` } // GenerateDungeon es DETERMINISTA: misma seed = mismo mapa siempre func GenerateDungeon(seed int64, level int) *DungeonLayout { rng := rand.New(rand.NewSource(seed)) // Generar habitaciones, corredores, spawns de enemigos // usando rng — nunca rand global return layout }

Flujo cuando un jugador entra a una dungeon:

1.  El servidor verifica en Redis si ya existe una zona activa para esa instancia

2.  Si NO existe: genera seed aleatoria UNA sola vez → crea zona → guarda seed en Redis con TTL

3.  Si YA existe: recupera la seed existente de Redis

4.  El servidor envía la seed al cliente via WebSocket → cliente genera mapa localmente

5.  Todos los jugadores en esa instancia reciben la misma seed → mismo mapa garantizado

Evento WebSocket que el servidor envía al cliente al entrar dungeon:

{ "type": "dungeon_init", "zone_id": "dungeon_a1b2c3", "seed": 8472918374, "level": 3, "players": [...], // jugadores ya presentes "enemies": [...] // estado inicial de enemigos }

## 2.2 — FIX: Broadcast de hechizos y acciones (BUG CRÍTICO)

🔑 Principio clave TODOS los eventos de combate pasan por el Zone, que los reenvía a TODOS los clientes conectados a esa zona. El servidor nunca filtra acciones — solo valida y distribuye.

Game loop en game/zone.go:

func (z *Zone) Run() { ticker := time.NewTicker(33 * time.Millisecond) // 30 ticks/seg for { select { case msg := <-z.broadcast: // CRÍTICO: reenvía CUALQUIER evento a TODOS los clientes z.broadcastToAll(msg) case <-ticker.C: z.tick() // actualiza IA, colisiones, DOTs case client := <-z.register: z.clients[client] = true z.sendFullState(client) // nuevo jugador recibe estado completo case client := <-z.unregister: delete(z.clients, client) z.broadcastPlayerLeft(client.PlayerID) } } }

Eventos que DEBEN hacer broadcast a toda la zona:

| Evento | Origen | Payload mínimo |
| --- | --- | --- |
| spell_cast | Cliente → Servidor → Zona | player_id, spell_id, pos_x, pos_y, direction, target_id |
| player_move | Cliente → Servidor → Zona | player_id, pos_x, pos_y, vel_x, vel_y, ts |
| player_attack | Cliente → Servidor → Zona | player_id, target_id, damage, crit |
| enemy_update | Servidor (IA) → Zona | enemy_id, pos_x, pos_y, hp, state, target_id |
| player_died | Servidor → Zona | player_id, killer_id, pos_x, pos_y |
| loot_dropped | Servidor → Zona | item_id, item_type, rarity, pos_x, pos_y |
| loot_picked | Cliente → Servidor → Zona | player_id, item_id |
| player_joined | Servidor → Zona | player data completo |
| player_left | Servidor → Zona | player_id |

Struct base de evento WebSocket:

type GameEvent struct { Type string `json:"type"` PlayerID string `json:"player_id,omitempty"` ZoneID string `json:"zone_id"` Payload json.RawMessage `json:"payload"` Timestamp int64 `json:"ts"` }

# 🍎 FASE 3 — WebSocket Hub y manejo de zonas

## 3.1 — Hub central (game/hub.go)

type Hub struct { zones map[string]*Zone // zone_id → Zone clients map[string]*Client // player_id → Client mu sync.RWMutex } func (h *Hub) GetOrCreateZone(zoneID, zoneType string) *Zone { h.mu.Lock() defer h.mu.Unlock() if zone, ok := h.zones[zoneID]; ok { return zone } zone := NewZone(zoneID, zoneType) h.zones[zoneID] = zone go zone.Run() // goroutine independiente — paralelo real return zone }

## 3.2 — Client WebSocket (game/client.go)

Cada jugador conectado tiene dos goroutines: una de lectura y una de escritura.

type Client struct { PlayerID string Zone *Zone conn *websocket.Conn send chan []byte } // goroutine de LECTURA: recibe del cliente → pasa a su zona func (c *Client) readPump() { defer c.Zone.unregister <- c for { _, msg, err := c.conn.ReadMessage() if err != nil { break } event := parseEvent(msg) if validateEvent(event) { c.Zone.broadcast <- event // el zone hace el broadcast } } } // goroutine de ESCRITURA: recibe de la zona → envía al cliente func (c *Client) writePump() { for msg := range c.send { c.conn.WriteMessage(websocket.TextMessage, msg) } }

# 🍎 FASE 4 — Migración de rutas API REST

🍏 Express → Fiber: sintaxis casi idéntica Fiber fue diseñado intencionalmente para ser compatible con la mentalidad de Express. La migración de rutas es casi línea por línea.

| Express (actual) app.get('/player/:id', auth, async (req, res) => { const p = await db.query(...) res.json(p) } ). | Fiber (Go — objetivo) app.Get("/player/:id", authMiddleware, func(c *fiber.Ctx) error { p := db.QueryPlayer(...) return c.JSON(p) } ). |
| --- | --- |

Middlewares a migrar:

| Express | Go / Fiber | Package |
| --- | --- | --- |
| cors() | cors.New() | gofiber/fiber/v2/middleware/cors |
| express-jwt | jwt.New() | gofiber/contrib/jwt |
| express-rate-limit | limiter.New() | gofiber/fiber/v2/middleware/limiter |
| helmet() | helmet.New() | gofiber/fiber/v2/middleware/helmet |
| morgan() | logger.New() | gofiber/fiber/v2/middleware/logger |

# 🍎 FASE 5 — Conexión a Supabase y Redis

## 5.1 — PostgreSQL con pgx v5 (db/postgres.go)

📌 Importante Usar pgx directamente — NO usar GORM ni ningún ORM. El game loop necesita queries rápidos y predecibles. La URL de conexión de Supabase es la misma que ya está configurada en Railway.

import "github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool" func NewPool(ctx context.Context) (*pgxpool.Pool, error) { config, _ := pgxpool.ParseConfig(os.Getenv("SUPABASE_DB_URL")) config.MaxConns = 20 // pool generoso para MMO config.MinConns = 5 config.MaxConnLifetime = 30 * time.Minute return pgxpool.NewWithConfig(ctx, config) } // Ejemplo de query en el game loop: row := pool.QueryRow(ctx, "SELECT hp, mana, level FROM players WHERE id = $1", playerID) row.Scan(&player.HP, &player.Mana, &player.Level)

## 5.2 — Redis para estado en memoria (db/redis.go)

Usar Redis para estado que cambia constantemente durante el juego. Solo persistir en Supabase en eventos importantes.

| Guardar en Redis | Guardar en Supabase |
| --- | --- |
| Posición X,Y del jugador HP y mana actuales Seed de dungeon activa Jugadores por zona Sesión activa / token | Muerte del jugador (guardar posición, exp, gold) Subida de nivel Item recogido (épico o superior) Completar quest o dungeon Logout del jugador |

# 🍎 FASE 6 — Deploy en Railway

## 6.1 — Dockerfile

# Stage 1: compilar FROM golang:1.22-alpine AS builder WORKDIR /app COPY go.mod go.sum ./ RUN go mod download COPY . . RUN go build -ldflags="-s -w" -o server ./main.go # Stage 2: imagen final mínima FROM alpine:latest RUN apk --no-cache add ca-certificates WORKDIR /app COPY --from=builder /app/server . EXPOSE 8080 CMD ["./server"]

## 6.2 — Variables de entorno en Railway

Las mismas variables que ya tiene Express configuradas. Solo agrega las de Redis si lo añades.

PORT=8080 SUPABASE_DB_URL=postgresql://postgres:[password]@db.[ref].supabase.co:5432/postgres REDIS_URL=redis://default:[password]@[host]:6379 JWT_SECRET=[mismo secreto que Express] GAME_TICK_MS=33 MAX_PLAYERS_PER_ZONE=8

# 🍎 FASE 7 — Verificación antes del deploy

✅ No hacer deploy hasta que todo esto pase Probar cada punto con dos instancias del cliente conectadas al mismo servidor local antes de subir a Railway.

## Sincronización de dungeons

[ ]  Dos clientes que entran a la misma instancia de dungeon reciben la misma seed

[ ]  El mapa generado localmente con esa seed es idéntico en ambos clientes

[ ]  Al reconectarse a una dungeon activa, el cliente recibe la seed existente (no una nueva)

[ ]  Si todos los jugadores salen, la zona se destruye y la seed se elimina de Redis

## Broadcast de acciones y hechizos

[ ]  El hechizo lanzado por el jugador A se ve en el cliente del jugador B

[ ]  El movimiento de A se refleja en B con latencia < 100ms en red local

[ ]  La muerte de un enemigo se notifica a todos en la zona simultáneamente

[ ]  El loot que cae aparece en la misma posición para todos los jugadores

## Compatibilidad con el cliente JS existente

[ ]  Todas las rutas HTTP responden con el mismo JSON que Express

[ ]  Los nombres de eventos WebSocket son idénticos a los que usa el cliente actual

[ ]  El login y autenticación funcionan igual (mismos tokens JWT)

[ ]  El cliente NO necesita ningún cambio de código

## Base de datos

[ ]  La conexión a Supabase funciona con pgx desde Railway

[ ]  Se puede leer y escribir el perfil de un jugador

[ ]  El schema de Supabase no fue modificado en absoluto

# 🍎 Restricciones absolutas

🚫 El agente NO debe hacer esto bajo ninguna circunstancia

🚫  Modificar el código JavaScript del frontend (GitHub Pages)

🚫  Cambiar el schema de Supabase (tablas, columnas, tipos)

🚫  Cambiar los nombres de los eventos WebSocket que ya usa el cliente

🚫  Cambiar el formato del JSON de respuesta de las rutas HTTP

🚫  Usar GORM u otro ORM — solo pgx directo

🚫  Migrar todo de golpe sin fases — hacer una fase a la vez

✅  Sí puede añadir Redis si no existe — es una adición, no un cambio

✅  Sí puede optimizar queries SQL siempre que el resultado sea idéntico

✅  Sí puede añadir logging y métricas adicionales al servidor Go

# 🍎 Resumen de fases

| 1 | Análisis — Leer y documentar todo el servidor Express ◆ Inventario completo de rutas HTTP y eventos WebSocket ◆ Documentar estructura de tablas en Supabase ◆ Identificar cómo se genera la dungeon actualmente |
| --- | --- |

| 2 | Fix bugs — Dungeon sync + hechizos broadcast ◆ Implementar generación determinista de dungeons con seed en servidor ◆ Implementar game loop en Zone con broadcast a todos los clientes ◆ Este es el paso más importante — resuelve los dos bugs críticos |
| --- | --- |

| 3 | Hub y Zonas — WebSocket Hub con goroutines ◆ Hub central que administra todas las zonas activas ◆ Una goroutine por zona con su game loop de 30 ticks/segundo ◆ Client con readPump y writePump independientes |
| --- | --- |

| 4 | API REST — Migrar rutas Express a Fiber ◆ Misma sintaxis, mismos endpoints, mismo JSON de respuesta ◆ Migrar todos los middlewares (cors, jwt, rate limit) |
| --- | --- |

| 5 | Base de datos — pgx a Supabase + Redis ◆ Pool de conexiones pgx — no usar ORM ◆ Redis para estado caliente (posiciones, seeds, sesiones) ◆ Supabase solo para eventos persistentes (muerte, nivel, loot épico) |
| --- | --- |

| 6 | Deploy — Dockerfile + Variables Railway ◆ Build multi-stage para imagen mínima ◆ Mismas variables de entorno que Express |
| --- | --- |

| 7 | Verificación — Checklist completo antes del deploy ◆ Probar sincronización de dungeons con dos clientes ◆ Probar broadcast de hechizos y movimiento ◆ Verificar compatibilidad total con el cliente JS existente |
| --- | --- |

MMO Migration Task — Go Server  •  Railway + Supabase  •  Prepared for AI Agent